COMISIÓN EDILICIA DE

OBRA PÚBLICA

PRIMER INFORME ANUAL 2024-2025

INTEGRANTES:

C. DEYSI NALLELY ÁNGEL HERNÁNDEZ

PRESIDENTA

C. IGNACIO GOMEZ ORNELAS

VOCAL

C. BERTHA ALICIA CASTELLANOS SALCEDO

VOCAL

C. EDWIN GILBERTO FONSECA TORRES

VOCAL

C. ROGELIO GARCIA CASTRO

VOCAL

COMISIÓN EDILICIA:

Obra pública

TIPO DE SESIÓN:

Sesión de instalación

FECHA DE SESIÓN:

15 de octubre de 2024

HORARIO:

12:40 doce horas con cuarenta minutos

ORDEN DEL DÍA:

1. Lista de Asistencia y verificación del quórum legal.

2. Toma de protesta de Ley de los integrantes que conforman la comisión Edilicia de Obra Pública e Instalación de la misma.

3. Lectura y aprobación del orden del día.

4. Asuntos varios.

5. Clausura de la sesión.

RESUMEN:

TOMA DE PROTESTA DE LEY DE LOS INTEGRANTES QUE CONFORMAN LA COMISIÓN EDILICIA DE OBRA PÚBLICA Е INSTALACIÓN DE LA MISMA: Ciudadanos; Ignacio Gómez Ornelas, Edwin Gilberto Fonseca Torres, Rogelio García Castro, Bertha Alicia Castellanos Salcedo, a partir de estos momentos ustedes son integrantes de la comisión edilicia de Obra Pública de este H. Ayuntamiento de Ocotlán, Jalisco, por lo cual les pregunto: ¿Protestan ustedes respetar las leyes vigentes y desempeñarse leal y patrióticamente su cargo en apego al reglamento de organización y funcionamiento del Ayuntamiento de Ocotlán, Jalisco y en pleno beneficio de la sociedad ocotlense? -A lo que los regidores respondieron: ¡si protesto!...

LINK  CONVOCATORIA Y ACTA DE SESIÓN:

https://transparencia.ocotlan.gob.mx/obras_2427

LINK LISTA DE ASISTENCIA Y SENTIDO DE LAS VOTACIONES:

https://transparencia.ocotlan.gob.mx/estad%C3%ADsticas-de-las-reuniones-de-cabildo#overlay-context=articulo-15

COMISIÓN EDILICIA:

Obra pública

TIPO DE SESIÓN:

Primera sesión ordinaria

FECHA DE SESIÓN:

26 de noviembre de 2024

HORARIO:

11:00 once horas

ORDEN DEL DÍA:

1. Lista de Asistencia y verificación del quórum legal.

2. Lectura y aprobación del orden del día y dispensa de los documentos previamente entregados.

3. Aprobación del contenido del acta de la comisión edilicia de Obra Pública de fecha

15 de octubre 2024.

4. Informe de la dirección de Obras Públicas por parte del Arq. Salvador Alvizo

Lozano.

5. Presentación del Plan de Trabajo Anual 2024-2025 de la comisión edilicia de Obra

Pública.

6. Asuntos varios.

7. Clausura de la sesión.

RESUMEN:

INFORME DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS POR PARTE DEL ARQ. SALVADOR ALVIZOLOZANO. - Salvador Alvizo Lozano.- Les voy a entregar una carpeta con el informe detallado del estado que guarda la dirección con el programa de inversión de recursos propios municipales para el 2024 se realizaron 20 proyectos de obra con recursos de FORTAMUN dos proyectos con el FAIS son 26 proyectos, traigo un anexo que les estoy anexando donde vienen detalladas las obras que ejecutaron en el ejercicio 2024 y las que faltan por ejecutar, En la primera hoja vienen lo que vienen los recursos propios de inversión municipal las obras que se realizaron al igual vienen las dos obras que 'se realizaron con recurso fortamun con recurso municipal y viene lo que tenemos realizado hasta el día de hoy que se refiere al programa de estructura social del FAIS 2024 igualmente en obras en proceso tenemos ahorita programa de bacheo en diferentes calles del municipio rehabilitación de rampas en el malecón 2 que son obras que fueron contempladas en esta administración estamos hablando de rehabilitación de bacheo y de las rampas del malecón 2 que van hacia la entrada del núcleo de feria también estamos realizando el pozo de xoconostle para dotar de agua a esta comunidad la rehabilitación de carpetas asfáltica en la vía canal de Ballesteros tramo al ingreso del núcleo de feria y avenida 20 de noviembre lo que es la rehabilitación de la fachada de la presidencia municipal tenemos pendiente contactar la rehabilitación de la calle Raymundo Arrache en la plaza del Sálate de los proyectos que hemos tenido en proceso ahora que tenemos a nuestra presidenta municipal nos dio instrucción de trabajar…

LINK  CONVOCATORIA Y ACTA DE SESIÓN:

https://transparencia.ocotlan.gob.mx/obras_2427

LINK LISTA DE ASISTENCIA Y SENTIDO DE LAS VOTACIONES:

https://transparencia.ocotlan.gob.mx/estad%C3%ADsticas-de-las-reuniones-de-cabildo#overlay-context=articulo-15

COMISIÓN EDILICIA:

Obra pública

TIPO DE SESIÓN:

Segunda sesión ordinaria

FECHA DE SESIÓN:

23 de diciembre 2024

HORARIO:

10:35 diez horas con treinta y cinco minutos

ORDEN DEL DÍA:

1. Lista de Asistencia y verificación del quórum legal.

2.- Lectura y aprobación del orden del día y dispensa de los documentos previamente entregados.

3. Aprobación del contenido del acta de la comisión edilicia de Obra Pública de fecha 26 veintiséis de noviembre del 2024 dos mil veinticuatro.

4. Cuenta de asuntos turnados a la comisión.

5. Asuntos varios.

6. Clausura de la sesión.

RESUMEN:

Aprobación del contenido del acta de la comisión edilicia de Obra Pública de fecha 26 veintiséis de noviembre del 2024 dos mil veinticuatro. Con fundamento en el artículo 23 inciso b del reglamento de organización у funcionamiento del ayuntamiento de Ocotlán, Jalisco.

LINK  CONVOCATORIA Y ACTA DE SESIÓN:

https://transparencia.ocotlan.gob.mx/obras_2427

LINK LISTA DE ASISTENCIA Y SENTIDO DE LAS VOTACIONES:

https://transparencia.ocotlan.gob.mx/estad%C3%ADsticas-de-las-reuniones-de-cabildo#overlay-context=articulo-15

COMISIÓN EDILICIA:

Obra pública

TIPO DE SESIÓN:

Tercera sesión ordinaria

FECHA DE SESIÓN:

31 de enero 2025

HORARIO:

11:30 once horas con treinta minutos

ORDEN DEL DÍA:

1. Lista de Asistencia y verificación del quórum legal.

2. Lectura y aprobación del orden del día y dispensa de los documentos previamente

entregados.

3. Aprobación del contenido del acta de la comisión edilicia de Obra Pública de fecha 23 de

diciembre de 2024 dos mil veinticuatro.

4. Autorización del uso de la voz del Director de Obra Pública Arquitecto Salvador Alvizo

Lozano.

5. Informe presentado por el Director de Obras Públicas respecto a los avances de obra en el

Parque Raymundo Arrache.

6. Asuntos varios.

7. Clausura de la sesión.

RESUMEN:

Aprobación del contenido del acta de la comisión edilicia de Obra Pública de fecha 23 de diciembre de 2024 dos mil veinticuatro. Con fundamento en el artículo 23 inciso b  del reglamento de organización y funcionamiento del ayuntamiento de Ocotlán, Jalisco

Informe presentado por el Director de Obras Públicas respecto a los avances de obra en el Parque Raymundo Arrache, agradezco arquitecto su presencia y a su vez le sedo el uso de la voz, adelante.-- Salvador Alvizo Lozano.- muchas gracias presidenta, como sabemos ya estamos en proceso de esta obra, en la primera etapa de remodelación de plaza pública denominada Raymundo Arrache, en la Colonia centro, tenemos un monto del contrato de $1´840,954.40. Un millón ochocientos cuarenta mil novecientos cincuenta y cuatro pesos con cuarenta centavos moneda nacional, de lo cual se tiene una fecha estimada de finalizar la obra del 19 de marzo de este año…

LINK  CONVOCATORIA Y ACTA DE SESIÓN:

https://transparencia.ocotlan.gob.mx/obras_2427

LINK LISTA DE ASISTENCIA Y SENTIDO DE LAS VOTACIONES:

https://transparencia.ocotlan.gob.mx/estad%C3%ADsticas-de-las-reuniones-de-cabildo#overlay-context=articulo-15

COMISIÓN EDILICIA:

Obra pública

TIPO DE SESIÓN:

Cuarta sesión ordinaria

FECHA DE SESIÓN:

26 de febrero de 2025

HORARIO:

08:30 ocho horas con treinta minutos

ORDEN DEL DÍA:

1. Lista de Asistencia y verificación del quórum legal.

2. Lectura y aprobación del orden del día y dispensa de los documentos previamente entregados.

3. Aprobación del contenido del acta de la comisión edilicia de Obra Pública de fecha 31 enero de 2025.

4. Asuntos varios.

5. Clausura de la sesión.

RESUMEN:

Aprobación del contenido del acta de la comisión edilicia de obra pública de fecha 31 de enero de 2025,  Con fundamento en el artículo 23 inciso b  del reglamento de organización y funcionamiento del ayuntamiento de Ocotlán, Jalisco.

LINK  CONVOCATORIA Y ACTA DE SESIÓN:

https://transparencia.ocotlan.gob.mx/obras_2427

LINK LISTA DE ASISTENCIA Y SENTIDO DE LAS VOTACIONES:

https://transparencia.ocotlan.gob.mx/estad%C3%ADsticas-de-las-reuniones-de-cabildo#overlay-context=articulo-15

COMISIÓN EDILICIA:

Obra pública

TIPO DE SESIÓN:

Quinta sesión ordinaria

FECHA DE SESIÓN:

18 de marzo de 2025

HORARIO:

09:30 nueve horas con treinta minutos

ORDEN DEL DÍA:

1. Lista de Asistencia y verificación del quórum legal.

2. Lectura y aprobación del orden del día y dispensa de los documentos previamente

entregados.

3. Aprobación del contenido del acta de la comisión edilicia de Obra Pública de fecha 26 de

Febrero de 2025.

4. Presentación de informe de actividades realizado por la Dirección de Obra Pública.

5. Asuntos varios.

6. Clausura de la sesión.

RESUMEN:

Aprobación del contenido del acta de la comisión edilicia de obra pública de fecha 26 de febrero de 2025,  Con fundamento en el artículo 23 inciso b  del reglamento de organización y funcionamiento del ayuntamiento de Ocotlán, Jalisco.

Presentación de informe de actividades realizado por la Dirección de Obra Pública Salvador Alvizo Lozano. – Gracias presidenta, gracias regidores. A partir de primero de Enero estamos informando del periodo 15 de Marzo nos dimos tarea de hacer levantamiento del estado en que se encuentran varias calles de la ciudad y damos a la tarea de pasar niveles para proceder a darles un arreglo ahorita estamos hablando que estamos metiendo material pesado del que nos proporcionó empresa BISEM, en el por venir aquí tenemos varias voy a omitir nombrarlas por ejemplo aquí tenemos varias calles que ya se intervinieron en por venir, lo que son la rebine lada, la conformada con material represado algunas por ejemplo en colonia Torrecillas además del material represado, bueno se tuvo que meter balastre por lo que tenía bastantes baches, son calles que siguen hoy en día en terracerías pero ya con una liberación adecuada para si tuviéramos alguna lluvia no tengamos algún problema de encharcamiento…

LINK  CONVOCATORIA Y ACTA DE SESIÓN:

https://transparencia.ocotlan.gob.mx/obras_2427

LINK LISTA DE ASISTENCIA Y SENTIDO DE LAS VOTACIONES:

https://transparencia.ocotlan.gob.mx/estad%C3%ADsticas-de-las-reuniones-de-cabildo#overlay-context=articulo-15

COMISIÓN EDILICIA:

Obra pública en conjunto con calles calzadas, nomenclaturas parques y jardines

TIPO DE SESIÓN:

Sexta sesión ordinaria

FECHA DE SESIÓN:

28 de abril 2025

HORARIO:

13:00 trece horas

ORDEN DEL DÍA:

1. Lista de Asistencia y verificación del quórum legal.

2. Lectura y aprobación del orden del día y dispensa de los documentos previamente

entregados.

3. Aprobación del contenido del acta de la comisión edilicia de Obra Pública de fecha

18 dieciocho de marzo del 2025 dos mil veinticinco.

4. Análisis y discusión de la iniciativa para la recuperación del espacio público conocido como "La canchita", ubicado en la calle Sócrates a su cruce con Confucio en este municipio de Ocotlán, Jalisco, para crear un parque de bolsillo. Así como la presentación de la propuesta del proyecto por la Dirección de Obras Públicas para el mismo espacio público, para determinar la viabilidad más adecuada en beneficio de la ciudadanía.

5. Asuntos varios.

6. Clausura de la sesión.

RESUMEN:

Aprobación del contenido del acta de la comisión edilicia de obra pública de fecha 18 de marzo  de 2025,  Con fundamento en el artículo 23 inciso b  del reglamento de organización y funcionamiento del ayuntamiento de Ocotlán, Jalisco.

Análisis y discusión de la iniciativa para la recuperación del espacio público conocido como “la canchita” ubicado en la calle Sócrates a su cruce con Confucio en este municipio de Ocotlán, Jalisco, para crear un parque de bolsillo. Así como la presentación de la propuesta del proyecto por la dirección de obras públicas, para el mismo espacio público, para determinar la viabilidad más adecuada en beneficio de la ciudadanía.  Su servidor había solicitado un proyecto ya anteriormente no se había hecho la presentación ante el pleno del ayuntamiento porque apenas estaba terminándose pero yo quisiera más bien que se ponga consideración de quienes se integramos el día de hoy esas comisiones para que podamos determinar sobre todo lo que pudiera ser más viable para la ciudadanía Y en este sentido que se pueda dar a conocer les informo que el día de hoy nos acompaña la arquitecta paloma Yepes quien viene en representación del arquitecto Alvizo y pediría si lo tienen a bien los integrantes autorizar el uso de la voz para que sí es en su momento puede intervenir en el proyecto si están de acuerdo en que pueda hacer el uso de la voz les pediría manifestarlo levantando su mano aprobado con ocho votos a favor de las y los presentes no sé si tiene a bien regidor empezar…

LINK  CONVOCATORIA Y ACTA DE SESIÓN:

https://transparencia.ocotlan.gob.mx/obras_2427

LINK LISTA DE ASISTENCIA Y SENTIDO DE LAS VOTACIONES:

https://transparencia.ocotlan.gob.mx/estad%C3%ADsticas-de-las-reuniones-de-cabildo#overlay-context=articulo-15

COMISIÓN EDILICIA:

Obra pública

TIPO DE SESIÓN:

Séptima sesión ordinaria

FECHA DE SESIÓN:

19 de mayo de 2025

HORARIO:

12:00 doce horas

ORDEN DEL DÍA:

1. Lista de Asistencia y verificación del quórum legal.

2. Lectura y aprobación del orden del día y dispensa de los documentos previamente entregados. 3. Aprobación del contenido del acta de la comisión edilicia de Obra Pública de fecha 28 de abril de 2025.

4. Informe presentado por el Director de Obras Públicas respecto a los avances de obra en el Parque Raymundo Arrache.

5. Asuntos varios.

6. Clausura de la sesión.

RESUMEN:

Informe presentado por el director de obras públicas respeto a los avances de obra en el parque Raymundo Arrache. - Salvador Alvizo Lozano.- buenas tardes agradezco a la presidenta la invitación, respecto a la remodelación, llevamos dos etapas en la Primera etapa de remodelación de plaza pública denominada Raymundo Arrache, en la Colonia centro. Municipio Ocotlán, Jalisco. Las acciones para ejecutar en esta plaza se contemplaron en dos etapas. La segunda intervención consiste en lo siguiente: Trabajos de cimentación y desplante de locales de un avance físico de 35%. Reubicación de líneas hidrosanitarias existentes de un 100%. Colocación de estructura metálica con cubierta de multipanel de un 0%. Construcción de cajetes en arboles existentes de u 100%. Construcción de área pergolada según diseño anexo a fuente 100%. Demolición de los locales existentes según proyecto 100%. Colocación de piso de adoquín según diseño de proyecto (falta colocar una franja anexa a los locales comerciales) de 95%. Rehabilitación de instalación eléctrica e hidrosanitaria de un 100%. Rehabilitación de fuente (falta pintura general y detallado de la cantera) de un 90%. Y  la poda de árboles de un 15%.  Así mismo la segunda etapa de remodelación de plaza pública denominada Raymundo Arrache, en la colonia centro. En municipio de Ocotlán, Jalisco. Las acciones para ejecutar en esta plaza se complementaron en dos etapas. La segunda intervención consiste en lo siguiente: Trabajos d cimentación y desplante de locales de un avance físico de 35%. Reubicación de líneas hidrosanitarias existentes de un 100%. Colocación de estructura metáñica con cubierta de multipanel de un 0%. Construcción de cajetes en arboles existentes de un 100%. Construcción de área pergolada según diseño anexo a fuente de un 100%. Demolición de los locales existentes según proyecto de un 100%. Colocación de piso de adoquín según diseño de proyecto (falta colocar una franja anexa a los locales comerciales) de un 95%.  Rehabilitación de fuente (falta pintura general y detallado de la cantera) de un 90%. Y la poda de árboles de un 15%...

LINK  CONVOCATORIA Y ACTA DE SESIÓN:

https://transparencia.ocotlan.gob.mx/obras_2427

LINK LISTA DE ASISTENCIA Y SENTIDO DE LAS VOTACIONES:

https://transparencia.ocotlan.gob.mx/estad%C3%ADsticas-de-las-reuniones-de-cabildo#overlay-context=articulo-15

COMISIÓN EDILICIA:

Obra pública

TIPO DE SESIÓN:

Octava sesión ordinaria

FECHA DE SESIÓN:

26 de junio de 2025

HORARIO:

12:30 doce horas con treinta minutos

ORDEN DEL DÍA:

1. Lista de Asistencia y verificación del quórum legal.

2. Lectura y aprobación del orden del día y dispensa de los documentos previamente entregados.

3. Aprobación del contenido del acta de la comisión edilicia de Obra Pública de fecha 19 de Mayo de 2025.

4. Asuntos varios.

5. Clausura de la sesión.

RESUMEN:

Aprobación del contenido del acta de la comisión edilicia de obra pública de fecha 19 de mayo de 2025,  Con fundamento en el artículo 23 inciso b  del reglamento de organización y funcionamiento del ayuntamiento de Ocotlán, Jalisco

LINK  CONVOCATORIA Y ACTA DE SESIÓN:

https://transparencia.ocotlan.gob.mx/obras_2427

LINK LISTA DE ASISTENCIA Y SENTIDO DE LAS VOTACIONES:

https://transparencia.ocotlan.gob.mx/estad%C3%ADsticas-de-las-reuniones-de-cabildo#overlay-context=articulo-15

COMISIÓN EDILICIA:

Obra pública

TIPO DE SESIÓN:

Novena sesión ordinaria

FECHA DE SESIÓN:

30 de julio de 2025

HORARIO:

14:30 catorce horas con treinta minutos

ORDEN DEL DÍA:

1. Lista de Asistencia y verificación del quórum legal.

2. Lectura y aprobación del orden del día y dispensa de los documentos previamente entregados.

3. Aprobación del contenido del acta de la comisión edilicia de Obra Pública de fecha 26 de junio de 2025.

4. Asuntos varios.

5. Clausura de la sesión.

RESUMEN:

Aprobación del contenido del acta de la comisión edilicia de obra pública de fecha 26 de junio  de 2025,  Con fundamento en el artículo 23 inciso b  del reglamento de organización y funcionamiento del ayuntamiento de Ocotlán, Jalisco

LINK  CONVOCATORIA Y ACTA DE SESIÓN:

https://transparencia.ocotlan.gob.mx/obras_2427

LINK LISTA DE ASISTENCIA Y SENTIDO DE LAS VOTACIONES:

https://transparencia.ocotlan.gob.mx/estad%C3%ADsticas-de-las-reuniones-de-cabildo#overlay-context=articulo-15

COMISIÓN EDILICIA:

Obra pública

TIPO DE SESIÓN:

Décima Sesión Ordinaria

FECHA DE SESIÓN:

05 de agosto de 2025

HORARIO:

13:00 trece horas

ORDEN DEL DÍA:

1. Lista de Asistencia y verificación del quórum legal.

2. Lectura y aprobación del orden del día y dispensa de los documentos previamente

entregados.

3. Aprobación del contenido del acta de la comisión edilicia de Obra Pública de fecha

30 de Julio de 2025.

4. Presentación de los avances del Cronograma anual de Obras, proyectadas para el

Municipio de Ocotlán, Jalisco, presentado por el Director de Obra Pública.

5. Asuntos varios.

6. Clausura de la sesión.

RESUMEN:

Aprobación del contenido del acta de la comisión edilicia de Obra Pública de fecha

30 de Julio de 2025. Con fundamento en el artículo 23 inciso b  del reglamento de organización y funcionamiento del ayuntamiento de Ocotlán, Jalisco

Presentación de los avances del Cronograma anual de Obras, proyectadas para el Municipio de Ocotlán, Jalisco, presentado por el Director de Obra Pública.

LINK  CONVOCATORIA Y ACTA DE SESIÓN:

https://transparencia.ocotlan.gob.mx/obras_2427

LINK LISTA DE ASISTENCIA Y SENTIDO DE LAS VOTACIONES:

https://transparencia.ocotlan.gob.mx/estad%C3%ADsticas-de-las-reuniones-de-cabildo#overlay-context=articulo-15

COMISIÓN EDILICIA:

Obra Pública

TIPO DE SESIÓN:

Primera sesión extraordinaria de la comisión edilicia de patrimonio y vehículos en conjunto con planeación del desarrollo municipal, desarrollo urbano y metropolización,  obra pública, servicios públicos, hacienda y recaudación.

FECHA DE SESIÓN:

13 de agosto de 2025

HORARIO:

13:00 trece horas

ORDEN DEL DÍA:

1. Lista de Asistencia y verificación del quórum legal/

2. Lectura y aprobación del orden del día y dispensa de lectura de los documentos previamente presentados.

3. Análisis discusión y en su caso aprobación del dictamen que contiene la solicitud para efectuar la adquisición de un bien inmueble a título oneroso que será destinado para la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales como parte de las acciones necesarias para el saneamiento del río zula -lerma santiago.

4. Asuntos varios.

5. Clausura de la sesión.

RESUMEN:

Aprobación del dictamen que contiene la solicitud para efectuar la adquisición de un bien inmueble a título oneroso que será destinado para la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales como parte de las acciones necesarias para el saneamiento del río zula.

LINK  CONVOCATORIA Y ACTA DE SESIÓN:

https://transparencia.ocotlan.gob.mx/obras_2427

LINK LISTA DE ASISTENCIA Y SENTIDO DE LAS VOTACIONES:

https://transparencia.ocotlan.gob.mx/estad%C3%ADsticas-de-las-reuniones-de-cabildo#overlay-context=articulo-15

ATENTAMENTE

OCOTLÁN, JALISCO A SU FECHA DE PRESENTACIÓN

“2025, AÑO DE LA ESCARAMUZA CHARRA EN OCOTLÁN, JALISCO”

_______________________________

C. DEYSI NALLEY ÁNGEL HERNÁNDEZ

PRESIDENTE

_______________________________

C. IGNACIO GOMEZ ORNELAS

VOCAL

_______________________________

C. BERTHA ALICIA CASTELLANOS SALCEDO

VOCAL

_______________________________

C. EDWIN GILBERTO FONSECA TORRES

VOCAL

_______________________________

C. ROGELIO GARCÍA CASTRO

VOCAL